Uchwała Nr …………../2010

Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul.                            w 
z dnia ……………….. 2010r

w sprawie:	Planu inwestycyjnego na rok 2010/1 - § 1,

Zaciągnięcia kredytu - § 2,

Wysokości wpłat na Fundusz Remontowy - § 3

Reprezentowania Wspólnoty - § 4,

Przeniesienia rachunku bankowego - § 5

Właściciele lokali w budynku przy ul. ........................... w ……działając na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. nr 80, poz. 903 z 2000 r z póź. zmianami) uchwalają co następuje:

§1

Postanawia się przystąpić do remontu budynku mieszkalnego położonego w ……. przy 
ul. ......................................................

- Zakres remontu budynku, o którym mowa, wstępnie obejmuje:

- remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych w zakresie ściany szczytowej i ściany frontowej

- docieplenie stropodachu

- płukanie instalacji c.o., regulacja hydrauliczna, montaż zaworów termostatycznych i remont rozdzielacza (montaż licznika, montaż nowych zaworów regulujących, montaż podmieszacza), modernizacja izolacji rur instalacji c.o. znajdującego się z piwnicy

- wymiana okien klatki schodowej i drzwi wejściowych

- koszty wykonania audytu energetycznego, niezbędnych projektów, przygotowanie wniosków do banku, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie budowy i wniosek o premię termomodernizacyjna

- Planowany koszt remontu wg. wstępnego szacunku wynosi ........................ (brutto z 7% VAT).

W/w remont budynku zostanie wykonany ze środków:

- Własnych Wspólnoty gromadzonych na rachunku funduszu remontowego w wysokości, ...................zł..

- Kredytu termomodernizacyjnego lub inwestycyjno - remontowego, zaciągniętego w Banku udzielającym kredyty do maksymalnej wysokości...................... zł

- W przypadku przekroczenia zaplanowanych wydatków na prace remontowe określone w §1, kwota przekroczenia zostanie pokryta w całości przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku, po podjęciu stosownej uchwały.

§ 2

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej upoważniają Przedstawicieli Wspólnoty do:

- Zaciągnięcia w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ..................... w ….. kredytu termomodernizacyjnego lub inwestycyjno - remontowego w Banku kredytującym, w celu częściowego sfinansowania zaplanowanego na 2010/2011 r. remontu w budynku przy ul. ..............................., polegającej na pracach, o których mowa w § 1.

- Ponadto członkowie Wspólnoty postanawiają, że do chwili całkowitej spłaty kredytu Wspólnota nie zamknie prowadzonego w Banku kredytującym rachunku funduszu remontowego oraz nie otworzy rachunków remontowych w innych bankach.

- Podstawowym zabezpieczeniem kredytu, o którym mowa w pkt. 1, będzie udzielenie Bankowi kredytującemu pełnomocnictwa do rachunku funduszu remontowego na czas trwania umowy kredytowej. Do czasu całkowitej spłaty kredytu nie będzie udzielone nikomu innemu żadne pełnomocnictwo do tego samego rachunku.

§ 3

Ustala się zmienić wysokość wpłat członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul...................... w …… na Fundusz remontowy na kwotę ............zł/m2 powierzchni na miesiąc z równoczesnym obniżeniem wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie do kwoty .............zł/m2 netto.

Postanowienia niniejszego paragrafu wchodzą w życie od dnia 1 sierpnia 2010r.

§ 4

W zakresie reprezentowania interesów Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy 
ul. .............................. w ….. przed Bankiem kredytującym oraz do podpisywania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytu termomodernizacyjnego lub inwestycyjno - remontowego, Wspólnota wyznacza niżej wymienione osoby:

1.  ................................................... podpis osoby

2.  ....................................................podpis osoby:

3.  ....................................................podpis osoby:

§ 5

- Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. ................................ w ……. wyraża zgodę na otwarcie rachunku bankowego obsługującego konto funduszu remontowego w Banku udzielającym kredyt termomodernizacyjny lub inwestycyjno - remontowy.

- Koszty związane z przeniesieniem rachunku bankowego i bieżącą obsługą rachunku bankowego ponosić będzie Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. ...............w ……., zgodnie z taryfikatorami ww. Banku.

§ 6

Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział …………% właścicieli lokali mieszkalnych

Za podjęciem Uchwały głosowało ………….% właścicieli

Przeciw Uchwale głosowało ……………….% właścicieli

Komisja Skrutacyjna

- ………………………………

- ………………………………

Przewodniczący/a zebrania

………………………….

INFORMACJA DOTYCZACA  PLANU INWESTYCYJNEGO

- Planowane do realizacji prace remontowe i ich szacowany wstępny koszt wykonania:

- remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych w zakresie ściany szczytowej i ściany frontowej – szacunkowy koszt c............... zł

- docieplenie stropodachu ~ ............... zł

- płukanie instalacji c.o., regulacja hydrauliczna, montaż zaworów termostatycznych i remont rozdzielacza (montaż licznika, montaż nowych zaworów regulujących), wymian izolacji rur instalacji c.o. w piwnicach ~ .................. zł

- wymiana okien klatki schodowej i drzwi wejściowych ~ ........................zł

- koszty wykonania audytu energetycznego, niezbędnych projektów, przygotowanie wniosków do banku, pełnienie nadzoru inwestorskiego, rozliczenie budowy i wniosek o premię termomodernizacyjna – szacunkowy koszt ok. 12% inwestycji

2. Środki finansowe w wysokości ...................... zł na prace remontowe określone w pkt.1 będą pochodziły z dwóch źródeł:

- środki własne Wspólnoty Mieszkaniowej budynku w kwocie ~.............zł z rachunku funduszu remontowego

- kredyt inwestycyjno -  remontowy lub kredyt termomodernizacyjny zaciągnięty w Banku udzielającym kredyt do kwoty ~.................zł

UWAGA. Planowana premia termomodernizacyjna redukująca kredyt wynosi ................... zł.

3. Kredyt będzie spłacany z funduszu remontowego i z oszczędności na energii cieplnej (planowane zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 50% )

4. Harmonogram realizacji programu:

- czerwiec 2010 – podjęcie uchwał o przystąpieniu do programu, podniesienie wpłaty na fundusz remontowy od dnia 1.08 br. do kwoty ...............zł/m2/m-c z jednoczesnym zmniejszeniem zaliczki na c.o. do wysokości ...............zł/m2/m-c,

- lipiec 2010 – podpisanie umowy o zastępstwo inwestorskie (audyt, projekty techniczne, inspektor nadzoru, wnioski do banku, dokumentacje dla uzyskania premii),

- lipiec/sierpień 2010 – audyt energetyczny wraz z PT

- sierpień/wrzesień 2010 – umowa z bankiem o kredytowaniu (oprocentowanie realne ok.2

%) i przyrzeczenie premii termomodernizacyjnej,

- październik2010/wrzesień2011 – wykonanie robót budowlanych

- październik 2011 – zakończenie inwestycji

- listopad 2011 – premia termomodernizacyjna