UMOWA  nr .....................................

zawarta w  dniu ............., w ............................ pomiędzy:

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

w imieniu którego działają:

a  firmą:

zwanym  dalej  Wykonawcą  reprezentowaną  przez :

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu publicznego ogłoszonego w dniu ..............

została zawarta umowa o treści:

§  1

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania następujących projektów i opracowań oraz usług:

- wykonanie audytu energetycznego zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

- opracowanie dokumentów dla instytucji finansujących (bank + WFOŚ) oraz pośredniczenie w negocjacjach z instytucjami finansującymi

- wykonanie PT docieplenia budynku zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego (w 4 egzemplarzach)

- wykonanie PT remontu instalacji grzewczej zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego (w 4 egzemplarzach)

- wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich (w 5 egzemplarzach)

- uzgodnienia projektu budowlanego w zakresie:

  - wymogów sanitarno-higienicznych;

  - ochrony przeciwpożarowej;

  - BHP

- uzyskanie pozwolenia budowlanego

- udział w przygotowaniu specyfikacji przetargów na wyłonienie Wykonawców i udział w przetargach w roli eksperta i pełnienie funkcji inspektora nadzoru

- pełnienie nadzoru autorskiego i prowadzenie procesu inwestycyjnego (inwestor zastępczy)

- akceptacja merytoryczna protokołów i faktur Wykonawców

- przygotowanie rozliczenia końcowego inwestycji wraz z protokołem odbioru końcowego oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów dla instytucji finansujących w celu uzyskania premii lub dotacji (umorzeń)

- zakończenie budowy i przekazanie inwestycji Zamawiającemu

§ 2

- Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić cenę umowną za realizację pełnego zakresu zadań wymienionych w & 1 w wysokości .................., słownie: ..................................................................................../ bez VAT/.

Do  w/w  ceny  zostanie  naliczony  podatek  VAT  zgodnie  z  obowiązującym przepisami

- Faktury częściowe za realizację poszczególnych zadań określonych w & 1  będą wystawiane  w wysokościach określonych w Załączniku nr 1

- Przewidywane terminy realizacji poszczególnych zadań określa Załącznik nr 1, przy czym strony dopuszczają możliwość zmiany tych terminów pod warunkiem zachowania terminu końcowego. Każda zmiana terminu wykonania danego zadania wymaga pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar o których mowa w & 5 pkt. 1 podpunkt B a)

- Podstawą wystawienia faktur będą protokoły odbioru podpisane przez Przedstawicieli obu stron.

- Zamawiający  przekaże  wynagrodzenie  na  rzecz  Wykonawcy  na  konto podane na fakturze, w  terminie  21  dni  od  daty  doręczenia  faktury  z  załączonym protokółem  odbioru prac (usług) podpisanym przez Przedstawicieli obu stron, przy czym Zamawiający zastrzega, że pierwsza płatność za wystawione faktury nastąpi do dnia 31 styczeń 2005.

§ 3

- Projekt  budowlany  powinien  spełniać  wymagania  określone w  uzyskanej przez Wykonawcę decyzji  o  warunkach   zabudowy  i  zagospodarowania  terenu i  być  sporządzony  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998r  Dz.U. nr 140 poz. 906 z 20.11.98r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu  budowlanego.

- Wykonawca dołączy  do  projektu  budowlanego oświadczenia, że jest on wykonany  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  techniczno - budowlanymi,  normami  i  wytycznymi   i  że  został  wykonany   w  stanie kompletnym  z  punktu   widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.

- Wykonawca zobowiązany  jest do  uzyskania  wszelkich  niezbędnych uzgodnień i opinii (m.in. kominiarskiej i konserwatora zabytków), do uzyskania pozwolenia budowlanego włącznie.

- Zamawiający  upoważnia  Wykonawcę  do  występowania  w  jego imieniu w zakresie realizacji niniejszej umowy.

§ 4

- Wykonawca  wyznacza następujących Przedstawicieli:

.......................

........................

2. Zamawiający  wyznacza następujących Przedstawicieli:

.................................

........................................

§  5

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary umowne:

A. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kary  umownej  Wykonawcy z  tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %   	 wynagrodzenia umownego określonego w & 2 pkt.1.

B. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kar  umownych  z  tytułu :

a/  zwłoki  w  wykonaniu  danego zadania, o których mowa w & 1 w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia ustalonego w Załączniku nr 1 z zastrzeżeniem postanowień & 2 pkt. 3  za  każdy  dzień  zwłoki .

b/  zwłoki  w  usunięciu  wad  pracy  projektowej stwierdzonych w okresie gwarancji i

rękojmii w  wysokości  0,1 %  za  każdy dzień zwłoki,  licząc  od  ustalonego przez

strony terminu  usunięcia  wad .

c/  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  w  wysokości  10 %  wynagrodzenia  umownego określonego w & 2 pkt.1.

2.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do

wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody.

§ 6

- Wykonawca  udziela   2 letniej gwarancji i jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego, jeżeli  dokumentacja  projektowa  ma  wady  zmniejszające  jej  wartość lub użyteczność  ze  względu  na  cel  określony  w  umowie, a w szczególności odpowiada  za rozwiązania  niezgodne  z  parametrami  ustalonymi  w  normach i przepisach  techniczno-budowlanych.

- Zamawiającemu,  który  otrzymał  wadliwą  dokumentację  projektową  przysługuje, niezależnie od prawa do liczenia kar umownych, prawo żądania :

  - bezpłatnego  usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym  Wykonawcy bez  względu  na  wysokość  związanych  z  tym  kosztów ,

  - obniżenia  wynagrodzenia,

  - odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  zauważono  wady  uniemożliwiające realizację

  - inwestycji na  podstawie  wykonanej  dokumentacji  technicznej.

§  7

1.  Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w formie  aneksu  podpisanego  przez  obie  strony.

2.  Spory  między  stronami  mogące  wyniknąć  z  realizacji  umowy   rozstrzygać   będzie właściwy  Sąd .

§ 8

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego .

§ 9

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  egzemplarzach  po  jednym  dla  każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA

................................................                                      .....................................................

ZAŁĄCZNIK NR 1

Uwagi:

  - Łączne wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty umownej

  - W zakresie wynagrodzenia za  realizację pkt. 8c,9 i 10 planuje się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3% wartości zaakceptowanych faktur wykonawców

  - Wynagrodzenie za realizację pkt. 12 stanowić będzie różnica między wartością kwoty umownej w wystawionymi fakturami

Zakres Prac

| 1. | Wykonanie inwentaryzacji technicznej obiektów |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Wykonanie Audytów energetycznych |  |
| 3. | Wykonanie lub dostosowanie projektów technicznych budynków zgodnie z wymogami określonymi w audytach energetycznych |  |
| 4. | Wybór optymalnej metody finansowania inwestycji |  |
| 5. | Wystąpienie o pozwolenie budowlane. |  |
| 6. | Opracowanie wniosków do instytucji finansujących kredyt termomodernizacyjny, kredyt na demontaż i utylizację płyt azbestowych kredyt remontowy |  |
| 7. | Weryfikacja audytów energetycznych przez Bank Gospodarstwa Krajowego |  |
| 8. | Wybór instytucji finansujących, oraz negocjacje warunków umów |  |
| 9. | Zawarcie umów kredytowych z wybranymi instytucjami finansowymi np. BOŚ, BGK, itp. |  |
| 10. | Uzyskanie pozwolenia budowlanego i przystąpienie do robót budowlanych. |  |
| 11. | Zakończenie inwestycji, rozliczenie zadania. |  |
| 12. | Przygotowanie dokumentacji dla instytucji finansujących - uzyskanie premii termomodernizacyjnej |  |
| 13. | Przekazanie obiektów inwestorowi. |  |